杭锦旗人民政府关于印发《全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》的通知

杭政发〔2021〕124号

各苏木镇人民政府、旗直各部门：

为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》(内政办发〔2020〕27号)文件精神，结合我旗实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大及中央、自治区和市城市工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把城镇老旧小区改造作为重大民生工程和发展工程，顺应群众期盼，尊重群众意愿，践行共同缔造，着力解决城镇老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、管理服务不到位等群众反映强烈的问题，不断提升居民居住环境和生活质量。

二、实施目标

（一）工作目标。优先改造建设时间较早、小区失修失管严重、居民要求改造意愿强烈且积极参与配合的城镇老旧小区。“十四五”前三年，重点改造2005年前建成的城镇老旧小区；“十四五”后两年，重点改造2010年前建成的城镇老旧小区。2021年改造老旧小区18个，到“十四五”末，基本完成2005年前建成的老旧小区改造。

（二）改造内容。分基础类、完善类、提升类3类。

基础类主要包括小区内部及与小区直接相关的供水、排水、供电、弱电、供气、供热、消防、安防、道路、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线路规整（入地）和建筑物公共部位维修等。

完善类主要包括拆除违章建筑、新建（改建）建筑节能改造、物业用房、充电设施、居民活动室、警务室、无障碍设施、健身器材、绿化美化、智能快件箱、加装电梯，以及小区内或周边绿化照明、停车场、文化休闲设施、体育锻炼场所、适老设施、电力增容等。

提升类主要包括社区、卫生、教育等公共服务设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。

在实际工作中，依据《内蒙古自治区城镇老旧小区改造技术导则》的有关要求，按照基础类应改尽改、完善类能改多改、提升类积极推进的原则，因地制宜确定改造内容清单。

三、主要任务

（一）编制改造规划。要全面摸清本行政区域内城镇老旧小区的数量及小区户数、建筑面积、产权性质、建成时间、改造内容现状等基本情况，建立城镇老旧小区改造项目库。各地区在紧抓中央支持城镇老旧小区改造政策机遇的同时，要统筹考虑本地区财政承受能力等实际情况，组织制定2021—2025年城镇老旧小区改造计划。

（二）多方筹措资金。

1.加大政府支持力度。积极争取保障性安居工程中央预算内投资和中央财政专项资金支持和自治区组织发行的地方政府一般债券和专项债券重点向城镇老旧小区改造倾斜。可统筹整合与城镇老旧小区改造和社区服务提升相关的资金用于城镇老旧小区改造。

2.落实居民出资责任。按照谁受益、谁出资的原则，建立居民合理分担机制，发动居民采取据实分摊、让渡公共收益、使用（补缴）专项维修资金等方式自筹资金。可根据我旗实际情况明确居民出资比例。支持小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造。鼓励居民通过个人捐资捐物、投工投劳等形式支持改造工作。

3.推动社会力量出资。引导专业经营单位履行社会责任，出资参与老旧小区改造。对具备市场化运作条件的社区养老、托幼、医疗、助餐、超市、家政等社区服务业态，运用市场化手段吸引社会资金参与。认真执行城镇老旧小区改造税费优惠政策。鼓励各地区积极探索城镇老旧小区改造的金融支持政策。

（三）加快审批进度。旗住建部门要提前办理相关手续，每年5月底前办理完毕当年老旧小区改造项目所有手续。要结合工程建设项目审批制度改革，建立城镇老旧小区改造项目审批绿色通道，精简城镇老旧小区改造项目审批事项和环节，切实简化立项、用地、规划、建设、验收、市政公用等手续，构建快速审批流程。大力推进“清单制+告知承诺制”，根据改造项目特点和风险等级，建立并公布不同类型建设工程的审批事项清单和告知承诺制事项清单。

不涉及土地权属变化的项目，可用已有用地手续等材料作为土地证明文件。可由旗人民政府组织有关部门联合审查改造方案，认可后由相关部门直接办理立项、用地、规划审批。不涉及建筑主体结构变动的低风险项目，实行项目建设单位告知承诺制的，可不进行施工图审查。

（四）抓好项目实施。旗住建局要统筹做好城镇老旧小区改造项目的实施工作，积极引导居民参与改造，牵头统筹协调水、电、气、暖、通信等专营单位开展小区内以及与小区直接相关的基础设施联动改造，切实将专营单位行业改造计划与城镇老旧小区改造计划有效对接、统筹推进。要合理安排改造时间和施工时序，提高改造施工效率。对列入中央补助支持改造年度计划的项目，必须在当年开工，当年完工或基本完工。管线专营单位要全程参与相关工程的改造。项目竣工后，建设单位要按规定组织相关责任主体、管线专营单位和社区、居民代表等对项目进行联合竣工验收。

（五）确保质量安全。对房屋建筑或其他建筑物、构筑物的改造，必须在确保结构安全的前提下进行。涉及结构改造时，应委托原设计单位或有相应资质的设计、施工单位进行相应设计和施工。有消防设施的老旧小区，应维护完善消防配套设施；没有消防设施的老旧小区，应根据小区条件增加消防设施，确保小区消防设施完善有效。有条件的地区可将智能化安防系统建设纳入城镇老旧小区改造中统一实施。要加强对改造工程全过程质量安全监管，加大对加装电梯施工的巡查力度，认真落实工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理等管理要求。

（六）开展示范引领。为有序推进城镇老旧小区改造工作，积极争取自治区完善提升类改造试点项目，探索建立统筹协调、动员居民参与、项目生成、政府与居民合理共担成本、市场化参与、金融机构支持、项目推进、存量资源整合利用、长效管理等机制，形成可复制、可推广的经验。

（七）加强后续管理。进一步明晰改造后居民用户终端外的供水、供热、供电、通信等各类管网和设施产权，建立运营维护长效机制。加强已改造小区的物业管理。充分发挥社区的领导和协调作用，积极组织成立业主委员会，确定管理模式、服务内容和收费标准，做到物业管理全覆盖。建立健全基层党组织领导，业主委员会、物业服务企业、相关职能部门参与的联席会议机制，引导居民协商确定改造后小区的管理模式、管理规约及业主议事规则，共同维护改造成果。

四、组织机构

为全面推动我旗老旧小区改造工作，强化责任落实，确保各项任务完成，成立杭锦旗老旧小区改造工作领导小组。

组  长：刘志军  政府副旗长

副组长：张培林  旗住房和城乡建设局局长

成  员：李麒麟  旗发展和改革委员会主任

折晓光  旗自然资源局局长

王永涛  旗财政局局长

王炳耀  旗市场监督管理局局长

苏忠义  旗教育体育局局长

赵建峰  旗民政局局长

陈再军  旗城市管理综合行政执法局局长

张永乐  旗卫生健康委员会主任

赵建章  旗文化和旅游局局长

郝海宝  旗工信和科技局局长

薛埃荣  旗城市公用事业服务中心主任

高  强  旗供电分局局长

领导小组下设办公室，办公室设在旗住建局，办公室主任由张培林同志兼任。

五、保障措施

(一)加强组织领导，严格落实责任。旗住建局要加强组织领导，旗发改、自然资源、财政等有关部门按照各自职责，密切协作配合，建立推进机制，出台配套政策。各部门要制定具体推进计划，严格按照年度目标要求，科学安排进度，细化推进措施，建立责任清单，压实各方责任，有步骤、按计划推进实施，形成各部门协调一致的长效推进机制。

（二）明确部门职责。充分发挥我旗城镇老旧小区改造联席会议制度的作用，各相关部门、单位要加强协同配合、形成工作合力，构建齐抓共管的全旗城镇老旧小区改造工作格局。旗住建部门负责牵头推进城镇老旧小区改造工作，会同旗发改、财政部门编制年度改造计划及项目内容清单。旗发改部门牵头做好中央预算内资金支持项目有关的立项、资金计划申报、资金分配、资金使用绩效管理等工作。旗财政部门负责城镇老旧小区改造专项资金的筹措和年度预算编制以及专项资金的拨付、监督、绩效管理等工作。旗自然资源部门负责优化城镇老旧小区改造相关规划许可、土地使用手续。旗市场监管部门负责加装电梯检测等相关事项的监督管理。旗教育、民政、城市管理、卫生健康、文化、体育、广播电视、通信、电力等相关部门和单位按照职责分工，配合做好城镇老旧小区改造工作。

（三）强化督导调度。旗住建局要加强督促指导和工作调度，按时上报工作进展情况，指导做好年度改造计划任务绩效评价等相关工作。

（四）加强宣传引导。相关部门要充分利用各种媒体，广泛宣传城镇老旧小区改造政策，提高社会公众对城镇老旧小区改造重要性的认识，着力引导群众转变观念，变“要我改”为“我要改”，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围。

杭锦旗人民政府

2021年6月16日