重大事项社会稳定风险评估工作备案表

| 评估项目 | 鄂尔多斯杭锦经济开发区高纯度晶体硅全产业链绿色供电一期1010MW示范项目 （风电540MW） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报备单位 | 杭锦旗中电建新能源有限公司 |  |  |
| 联系人 | 郑越 | 联系电话 | 13598097093 |
| 事项概况 | 项目建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇及独贵塔拉镇境内 项目建设规模：本项目建设规模540MW,拟安装74台7.15MW风电机组、2台5.45MW风电机组及76台箱式变电站。拟配套建设1座220kV升压站，约264.5km35kV集电线路、道路等设施。 项目总投资：本项目静态总投资约为316486万元，其中资本金比例20%，其余80%为商业银行贷款。 |  |  |
| 评估工作概述 | 1、组织专家对项目社会稳定评估报告中提出的风险调查、风险识别、风险评估和风险防范等内容的完整性和准确性做初步评估； 2、针对项目合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行评估，拟定风险防范的主要化解措施、责任主体、控制节点、实施时间等内容； 3、根据掌握的资料进行系统整理和归纳，对社会稳定评估报告的风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级判断方法、评判标准等进行全面评估，并根据实际调研情况进行补充和完善，最终形成报告。 |  |  |
| 评估事项主要风险 | 在建设项目全生命周期内考虑，根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生的可能性，对风险因素进行全面梳理，结合当地经济社会与本项目的互适性，全面、动态，全程识别项目建设和运行可能诱发的社会稳定风险事件，识别影响建设项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险事件，识别影响项目建设总体目标顺利实现各种社会稳定风险因素，从而罗列出项目建设的各种社会稳定风险因素包括：资金筹措和保障、生态环境影响、文明施工和质量管理、社会治安和公共安全、土地房屋征收征用范围、补偿程序、标准和方案等。 |  |  |
| 风险 等级 | 本项目的建设是落实鄂尔多斯新能源产业综合发展的重要举措，符合能源绿色发展的基本原则，可有效减少二氧化碳排放，符合能源利用“两个一体化”的实施路径要求，可有效调整地方能源结构、降低本地用能成本，并带动上下游产业聚集，打造经济增长的新支柱，对促进地区相关产业的大力发展，从而带动地区的经济发展。本项目的建设对促进当地经济和社会的发展具有重要意义。项目在当地群众中认可度高，经现场问卷调查和公示，绝大多数群众对项目建设持理解支持态度。在初始风险等级评判及落实风险防范和化解措施后，项目社会稳定风险的预期风险等级为“低风险”。 |  |  |
| 预防化解风险主要措施 | 综合风险防范和化解措施： - 在项目前期，首先应做好政策宣传工作，使当地百姓充分了解项目的合理性和可行性。 - 宣传部门加强正面宣传，加大舆论正面引导。 - 建立舆情预警、监测、社会舆论研判机制。 - 工程在建设期和运行期后应设置专门的管理机构集中管理。 - 需对风险进行细化分解，提出各自相关的责任主体协助单位。 - 及时采取相应措施加以解决，预防矛盾的积累和集中爆发。 |  |  |
| 评估主体意见 | 主要负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 同级党委政法委意见 | 主要负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 | - 1.社会稳定风险等级为高风险或中风险或低风险。 - 2.本备案表一式两份，评估主体和同级党委政法委各执一份。 |  |  |