杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目

实施方案

主管单位（盖章）：    杭锦旗农牧局

实施单位（盖章）：杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司

编  制   时  间：        2024年5月

目 录

一、项目背景………………………………………………

二、项目建设必要性………………………………………

三、绩效目标任务…………………………………………

四、项目摘要………………………………………………

五、项目效益分析…………………………………………

六、项目组织管理…………………………………………

七、项目管护………………………………………………

八、风险防控……………………………………………

杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目实施方案

一、项目背景

为响应国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（国发〔2023〕16 号）文件精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地、我国向北开放重要桥头堡的战略定位和重大责任，百肯农业科技有限公司与鄂尔多斯市现代农牧业投资集团有限责任公司达成合作，共同建设20万亩高标准农田的重大项目。该项目专注于马铃薯的种植及深加工，并配套构建“马铃薯全产业链零碳示范产业园”，以实现农业的绿色化、现代化和可持续发展。

近年来，全球马铃薯全粉市场正迅速扩大，内蒙古百肯农业科技有限公司与我公司针对仓储保障问题进行了深入探讨研究。我公司拟计划实施杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目，与全旗村集体合作，用好用足乡村振兴政策资金，立足当地土地资源丰富的优势，合理规划和布局，确保园区原材料能够高效地存放、检索和管理，从而保障项目高效运行。

二、项目建设的必要性

一是有利于促进地区农产品产业结构调整。当地农作物主要以葵花、玉米为主，因产量、市场价格低等因素，其产生的经济效益相对有限。通过马铃薯深加工零碳产业园项目的实施，预计年产出马铃薯全粉6.8万吨，优化促进农业产业结构调整，为当地经济贡献力量。二是增加当地就业，提高当地农牧民收入。通过该项目的建设，构建形成了“企业+农牧户”联农带农机制，本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由建设单位解决外，另外将会产生季节性务工（主要用于马铃薯筛选搬运临时工）以及长期工均由当地招工解决，按照当地临时工薪资标准（300元人/天）雇佣期限为6个月计算，临时工平均收入约5万元/年。

三、绩效目标任务

项目采取“企业+村集体+农牧户”模式，企业负责具体实施、经营项目。项目总建筑面积9920㎡，可为项目提供2.2万吨生产原材料提供仓储，带动村集体经济年收入180万元以上，同时优先雇用当地农牧民，增加就业。

四、项目摘要

（一）项目名称：杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目

（二）项目类别：产业发展（产业园仓储配套设施）

（三）项目建设性质：新建

（四）项目实施单位：杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司

（该公司由鄂尔多斯市农投乡村产业发展有限责任公司与全旗76个嘎查村合资组建的公司）

（五）项目建设时间：项目计划2024年建设，同年12月底完成建设并投入运行。

（六）项目实施地点：杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查

（七）建设内容及规模：项目总投资2839万元；项目总用地面积约为30亩，总建筑面积为9920㎡的仓储库一处，在该库房内又分为8个独立的存储间以及仓储库相关配套的给排水、消防、暖通、电气等工程。

- 投资规模及筹资方式：项目总投资2839万元，全部为财政资金2839万元。

- 受益对象：全旗76个嘎查村以及脱贫户、风险监测对象。

- 运营模式：该项目作为马铃薯全产业链零碳示范产业园仓储配套项目由杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司采取EPC+O模式招标，确定项目的设计、采购、建设以及运营单位。项目建成后按照资产租赁固定分红的模式由中标方运营。

- 利益联结机制：

- 1.土地收益方面：合资公司通过流转格更召嘎查村约30亩土地，按照每亩5378.8元计算可实现村集体及农牧民一次性收益161364元。

- 2.资产收益方面：以上述资产租赁固定分红的模式，分为四个阶段：第一阶段项目建成后的前五年按照项目总投资5%固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入；第二阶段第六年至第十年按照项目总投资6%固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入；第三阶段第十一年至第十五年按照项目总投资7%固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入；第四阶段第十六年至第二十年按照项目总投资8%固定收益作为全旗76个嘎查村集体的收入。以上村集体分红所得收益的60%用于村集体后续产业、基础设施、人居环境综合治理和开展各类慰问活动等，剩余40%用于利益联结全旗脱贫户和消除风险监测对象。

- 3.联农带农方面：项目实施后，预计可提供仓储量2.2万吨，

- 可匹配种植面积7000亩，按照5000/亩元计算，预计可实现产值3500万元人民币，另外可创造10人的就业岗位，包括气调库系统的运维人员、值守人员等。按照杭锦旗长期工工资水平，人均月收入6000元计算，10人工作岗位工资收益72万元/年。按照杭锦旗临时工薪资标准（300元人/天）雇佣期限为6个月计算，临时工平均年收入可达到5万元以上。有效缓解当地就业压力，提高农牧民以及易返贫群体收入。

五、项目效益分析

- 经济效益：一是项目建成后最大限度保证马铃薯品质，降低整体损耗约1%-1.5%，每年直接减少企业损失约150万元。仓库租赁业务具有较高的盈利空间，租赁费用相对稳定，收益可观。二是项目实施后，可为项目区马铃薯产业链提供仓储量2.2万吨，带动村集体经济年收入180万元以上。

生态效益：该项目电力使用马铃薯产业链项目园区的风光互补发电系统，减少了对传统能源的依赖，不仅有助于降低成本、提高利润，还能实现零碳排放和资源循环利用，为当地经济发展和环境保护做出积极贡献。

社会效益：一是农产品加工产业以及与之相关的配套产业是劳动密集型产业，其发展背后是对劳动力的需求。因此，本项目的实施必然会适当增加该地区第一产业比例和社会就业机会，改善人民无工作、缺少经济来源的现状。二是农产品加工产业的发展不仅可以提高农民的生产水平，也可以使当地种植结构合理调整。还能促进项目区人们生产观念的转变，并提高牧民的劳动积极性和自觉性，对乡村振兴有着积极的推动作用。三是增加了农牧民群体的经济收入，提高了牧民的生活水平，辐射带动周边地区的农牧业发展，对繁荣民族地区经济产生积极的作用。

六、项目组织管理

（一） 项目实施单位

项目实施单位：杭锦旗农投联合经济开发有限责任公司

负责该项目的整体实施。负责该项目的整体实施。具体为:负责项目实施方案的制定，采用EPC+O模式招标，确定项目的设计、采购、建设以及运营单位，项目建设的跟踪服务，确保项目实施质量、进度，及时与项目责任单位、主管部门对接上报项目建设进度、协调解决存在的问题等，项目建设完成后，组织开展自查自检工作，并由项目主管部门组织相关部门对项目进行总验收。

（二）项目监督管理

项目严格实行“一项目一档案一台账”管理，项目责任单位、主管部门跟踪指导项目建设，对项目的实施进度、工程质量及资金使用规范性等方面进行定期或不定期监督检查。确保项目建设符合相关规定要求，按期、保质保量完成。

（三）项目管理工作制度

为确保项目顺利、如期实施，项目实施单位要及时组织制定相关工作制度。具体有:会议制度、项目管理制度、检查制度等，并成立工作领导小组，负责各项制度的落实。

七、项目管护

项目实施结束，经验收合格，由项目实施单位进行管护，不定期由专人进行监督检查。专门成立由农牧局、镇、村、公司人员组成的杭锦旗零碳产业园区马铃薯深加工仓储配套建设项目管护领导小组，随时掌握项目后续情况，防止项目出现经营不畅，经营困难，切实保障项目成果。

八、风险防控措施

（一）市场风险防控措施

在项目建设运营中，应对市场销量、消费水平、市场前景、市场产品的饱和度等情况进行市场调查，对本项目所有产品做出提前预测，及时有效地采取相应市场策略。同时应加强农产品仓储质量监控工作，加强服务体系建设，提升仓储质量以及效率。

（二）管理风险防控措施

针对管理风险，以吸引人才，加快机制及技术创新，制定严格的成本控制措施和责任制为宗旨，切实实行节能降耗，严格控制各项开支，努力提高效益。将服务体系分为仓储前、仓储过程中、原材料出库后服务。制定严格、公正的企业制度，激发员工的工作热情，为企业营造出团结、进取的氛围。

（三）项目实施风险防控措施

1.交通组织方面

考虑到项目施工对交通的影响，工程将制定如下方案：项目实施单位请当地路政、交警部门参与道路保通工作，项目实施单位及施工、监理单位成立保通组织机构开展道路保通工作，确保施工过程中道路畅通；加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，对所经村道进行加宽加固、洒水，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。

2.安全文明施工方面

由专门成立的项目实施管理小组，全过程跟踪监督，并建立健全各项责任制度，经常开展文明施工的宣传教育，规范施工行为，创造良好的工作环境，做到施工便民、利民、不扰民。施工过程中必须严格遵守安全生产规章制度。